Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi

Str. I.L. Caragiale, nr. 1 bis,

Tel 0242-311042/ Fax 0242-313750

**Raport activitate**

**pe săptămâna 15.10.2018 – 19.10.2018**

**Pavaje**

-intretinere cu mixtura asfaltica: str. Nicolae Titulescu, bloc N42 (parcare);

-reamenajare parcare str. Progresul în vederea asfaltării;

-întreținere cu mixtură asfaltică str. Unirii, str. George Coșbuc, str. Sulfinei;

-completare fundație cu piatră spartă: str. Trandafirilor (garajelor);

-incărcat moloz în auto și transportat – B-dul 1 Mai (tronson Libertății – str. I. L. Caragiale);

**Seră**

- 4 persoane asigură pază;

- aplicat tratament fitosanitar – 15 l. soluție;

- curatat teren de iarba, măturat și încărcat gunoi în auto - 900 mp;

- condiționat semințe: cinerarie maritimă;

- udat;

- săpălugit 2000 mp;

- scos și pregătit material în vederea plantării: 186 buc. crizanteme, 1390 buc. pansele, 1050 buc. părăluțe;

- curatat ghivece flori – 186 buc;

- cernut si pregatit amestecuri pamant.

**Statia de asfalt**

- pază 4 persoane (fochistii);

- fabricat mixtură asfaltică la comandă;

**Spatii Verzi**

-Incarcat gunoi in auto si transport = 14,5 to;

-Udat flori de la autocisterna = 680 mp;

-Udat arbori, arbuști și trandafiri de la autocisterna = 240 buc;

-Udat gazon de la autocisterna = 2920 mp;

-Udat flori de la hidrant = 1790 mp;

-Udat arbori, arbuști și trandafiri de la hidrant = 680 buc;

-Udat gard viu de la hidrant = 470 mp;

-Cosit mecanic iarba = 14.200 mp;

-Plivit rabate flori = 120 mp;

-Tăieri de corectie >1,5 m inălțime - 87 buc.;

-Doborat arbori cu ø între 10-30 cm - 25 buc;

-Frezat mecanic teren – 820 mp;

**Atelier reparatii mecanice**

-reparat cilindru vibrocompactor;

-reparat ciocan demolator;

-reparat masina taiat gazon;

-reparat motocositoare;

-reparat tractor L483;

Director General

Adriana Brînză





 