Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi

Str. I.L. Caragiale, nr. 1 bis,

Tel 0242-311042/ Fax 0242-313750

**Raport activitate**

**pe săptămâna 22.10.2018 – 26.10.2018**

**Pavaje**

-intretinere cu mixtura asfaltica: str. Sulfinei, parcare Progresul, retea oras;

-str. Musetelului (tronson strada Panduri -fundatura);scarificat strada , scos moluz si transportat la rampa ,pregatire pentru covor asfaltic.

-str. Romana- reprofilat strada.

**Seră**

- 4 persoane asigură pază;

- aplicat tratament fitosanitar – 30 mp;

- greblat si curatat alei de frunze si resturi vegetale;

- udat,sapalugit,refacut biloane repicat flori biennale ;

- cosit masa vegetale la cultura de tuberose;

- recoltat si depozitat bulbi tuberose;

- pregatit si dat spre montaj in parcuri 147 buc crizantema pt ghivece si jardinière;

- cernut, dozat, amestecat si depozitat pamant flori;

- eliberat sera de plantele ramase neplantate;

- efectuat butasi din flori de mosaic (corehus si aquerante)si pus la inradacinat ;

- lucrari intretinere flori semanate (primula)

**Statia de asfalt**

- pază 4 persoane (fochistii);

- fabricat mixtură asfaltică la comandă;

**Spatii Verzi**

-Incarcat gunoi in auto si transport = 24 to;

-Udat flori de la autocisterna = 160 mp;

-Udat arbori, arbuști și trandafiri de la autocisterna = 60 buc;

-Udat gazon de la autocisterna = 1200 mp;

-Udat flori de la hidrant = 430 mp;

-Udat arbori, arbuști și trandafiri de la hidrant = 180 buc;

-Udat gard viu de la hidrant = 120 mp;

-Cosit mecanic iarba = 3500 mp;

-Plivit rabate flori = 30 mp;

-Tăieri de corectie >1,5 m inălțime - 25 buc.;

-Doborat arbori cu ø între 10-30 cm - 15 buc;

-pregatit teren in vederea plantarii -10 mp;

- plantat flori etapa 1 si etapa 2- 500 buc;

- igienizat spatiu verde (B-dul 1 Mai + Zona Balan)- 130h;

- imprastiat pamant de umplere 60 mc;

-nivelat teren cu sapa si grebla- 320 mp **;**

**Atelier reparatii mecanice**

-reparat suflanta aer;

-reparat placa vibratoare;

-reparat masina taiat asfalt;

-reparat masina taiat gazon

-reparat electromotor U 650;

-reparat motofierastrau;

Director General

Adriana Brînză